Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El desarrollo ha seguido rigurosamente la metodología ágil Scrum, avanzando a través de sprints planificados que han permitido entregar valor incremental y un producto funcional. Los logros hasta la fecha son: - Sprint 0 - Configuración Inicial: Se establecieron las bases técnicas y metodológicas del proyecto. Se configuró el entorno de desarrollo, el repositorio en GitHub, y se estableció la conexión con Supabase como solución Backend as a Service (BaaS). Además, se realizó el refinamiento inicial del Product Backlog. - Sprint 1 - Módulo de Productos y Stock: Se desarrolló la funcionalidad central del sistema: la gestión de productos e inventario. Se implementó un CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) completo que permite al cliente administrar su catálogo de productos y visualizar el stock de manera centralizada, logrando una interfaz limpia y una conexión estable con la base de datos. - Sprint 2 - Registro de Ventas Manuales: Se abordó uno de los requerimientos clave, permitiendo el registro de ventas de canales no automatizados como la tienda física y las ventas a distribuidores (B2B). Esta funcionalidad asegura la actualización automática e instantánea del stock "madre" tras cada transacción. - Sprint 3 - Reportes y Dashboard: Se inició el desarrollo de la interfaz principal o Dashboard, que ofrece una vista consolidada de los indicadores más importantes, como niveles de stock y reportes de ventas. Se integraron gráficos dinámicos (usando Recharts) para facilitar la toma de decisiones basada en datos. El producto desarrollado es una Single Page Application (SPA), lo que garantiza una experiencia de usuario fluida y rápida. El frontend se construyó utilizando React con Vite, aprovechando su velocidad de desarrollo. Se incorporó TypeScript para asegurar un tipado estático y robustez en el código, y Tailwind CSS para un diseño visualmente atractivo y responsivo. La arquitectura del software, conectada directamente a Supabase para la autenticación y gestión de datos, ha permitido eliminar la necesidad de un backend dedicado, reduciendo la complejidad y acelerando el desarrollo. A la fecha, se ha cumplido a grandes rasgos de manera incremental con los objetivos específicos definidos, validando el progreso funcional del producto a través de un prototipo completamente operativo que cubre los requerimientos priorizados por el cliente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. El progreso y la calidad del proyecto están respaldados por un conjunt de evidencias que documentan tanto el proceso de gestión como el desarrollo técnico. A continuación, se justifica la relevancia de las evidencias principales: - Product Backlog: Como evidencia de la gestión de requisitos, este artefacto muestra el desglose detallado de todo el trabajo por realizar en forma de historias de usuario priorizadas. Demuestra una comprensión clara de las necesidades del cliente y sirve como hoja de ruta para el equipo de desarrollo. - RoadMap y Release Plan: Estos documentos son la evidencia de la planificación estratégica e incremental del proyecto. El RoadMap visualiza el flujo de trabajo a través de los sprints, mientras que el Release Plan define hitos de entrega de valor concretos. Juntos, demuestran que el equipo ha cumplido con las metas planificadas en los tiempos definidos, siguiendo un enfoque organizado. - Registro de Retrospectivas: Este documento es la prueba tangible de la aplicación rigurosa de la metodología Scrum. Evidencia el ciclo de mejora continua del equipo, registrando los aciertos, desafíos y acciones concretas tomadas en cada sprint para optimizar tanto los procesos de trabajo como la calidad técnica del producto. - Programación Fronten: Corresponde a la evidencia principal del producto tangible y funcional desarrollado hasta la fecha. Describe la arquitectura, las tecnologías y los componentes clave implementados, demostrando que el software no es solo un concepto, sino una herramienta operativa que ya resuelve problemas reales del cliente. - Test Plan Ágil: Este plan justifica el compromiso del proyecto con la calidad del software. Define una estrategia de pruebas continuas e integradas en el ciclo de desarrollo (unitarias, de integración y UAT). Este documento, junto a la Matriz de pruebas asociada a cada historia de usuario, garantiza la robustez, fiabilidad y correcta funcionalidad del sistema. En conjunto, este set de evidencias demuestra un proceso de desarrollo ordenado, transparente y de alta calidad, alineado con las mejores prácticas de la ingeniería de software ágil. Los documentos se encuentran en el OneDrive y en el repositorio de github. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Gestión de Proyectos, Arquitectura | Sprint 0 – Configuración Inicial | GitHub, Supabase, Jira, React | 3 semanas | Todo el equipo | Entornos configurados, pipeline CI/CD básico con GitHub Actions y conexión a Supabase establecida. | Completado | Se hizo un ajuste a la duración de los sprints. |
| Modelamiento de Base de Datos, Programación Web | Sprint 1 – Módulo de Productos y Stock | React, Supabase, Tailwind CSS | 3 semanas | Equipo de Desarrollo, Product Owner | Implementación exitosa del CRUD de productos y visualización de stock. Conexión estable y funcional. | Completado | Se hizo un ajuste a la duración de los sprints. |
| Programación Web, Lógica de Negocio | Sprint 2 – Registro de Ventas Manuales | React, Supabase (funciones RPC) | 3 semanas | Equipo de Desarrollo, Scrum Master | Flujo de ventas manuales (B2B y tienda física) desarrollado, con actualización instantánea y automática del stock. | En Proceso | Se hizo un ajuste a la duración de los sprints. |
| Programación Web, Visualización de Datos | Sprint 3 – Reportes y Dashboard | React, Recharts, Supabase | 3 semanas | Equipo de Desarrollo | Desarrollo del panel principal con KPIs de stock y reportes visuales de ventas para facilitar la toma de decisiones. | En Proceso | Se hizo un ajuste a la duración de los sprints. |
| Calidad de Software, Seguridad | Sprint 4 – Pruebas, Seguridad y Despliegue | Jest, React Testing Library, DigitalOcean | 3 semanas | Equipo de Desarrollo, Product Owner | Ejecución de suite de pruebas completa (unitarias, integración, UAT), corrección de errores y despliegue en entorno productivo. | Planificado | Se hizo un ajuste a la duración de los sprints. |
| Gestión de Proyectos | Sprint 5 – Documentación y Cierre | Microsoft 365 | 3 semanas | Todo el equipo | Entrega de manual de usuario, documentación técnica, capacitación al cliente y presentación final del proyecto. | Planificado | Se hizo un ajuste a la duración de los sprints. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Factores que han facilitado el desarrollo: - Tecnología: La elección de Supabase como BaaS fue un factor clave, ya que permitió reducir drásticamente la complejidad del backend y acelerar el desarrollo. Su fácil integración con React facilitó la creación de una aplicación robusta en poco tiempo. - Metodología: El uso de Jira para la gestión del backlog y los sprints ayudó a mantener una gran claridad en las prioridades y el avance del trabajo. La aplicación de ceremonias Scrum, como las retrospectivas, fue fundamental para la mejora continua. - Comunicación: Las reuniones de revisión periódicas con el cliente (Old Tree) facilitaron una retroalimentación temprana y constante, permitiendo realizar ajustes rápidos y asegurar que el producto desarrollado estuviera siempre alineado con sus expectativas y necesidades. Factores que han dificultado el desarrollo: - Proceso: Al inicio del proyecto (Sprint 0 y 1), se identificó una falta de estandarización en los commits y la gestión de ramas en Git. Esto fue abordado definiendo y adoptando una convención basada en Gitflow. - Técnico: Durante el desarrollo de formularios, se detectó la necesidad de implementar validaciones más robustas para asegurar la integridad de los datos. Asimismo, se identificó la necesidad de optimizar ciertas consultas a la base de datos para mejorar el rendimiento a futuro.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Gracias a la naturaleza adaptativa de la metodología ágil Scrum, no fue necesario eliminar ninguna actividad crítica del plan de trabajo. En su lugar, el proyecto se benefició de ajustes iterativos basados en los hallazgos de cada sprint. Estos ajustes no representaron cambios en el alcance, sino mejoras en el enfoque técnico y de proceso. El principal ajuste fue cambiar la duración de los sprints, para que todos tuvieran la misma.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. El flujo de venta B2B aún no está finalizado. Estamos contemplando cambiar el enfoque completamente, y hacer una página dedicada a B2B.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.