# Release Plan// OldTree

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Martin Urbina

- Matias Suito

Asignatura: Capstone

Escuela de informática y telecomunicaciones, Duoc UC.

Contenido

1.	Objetivo

2.	Plan de Liberaciones

3.	Estrategia de Liberacion

4.	Seguimiento y Control

5.	Resultado Esperado

# Objetivo

El presente documento “Release Plan” del proyecto de innovación para la empresa Old Tree. Cada reléase corresponde a una entrega con funciones nuevas desarrolladas, vinculada directamente al cierre de un sprint de 3 semanas bajo la metodología ágil Scrum

Esto permite mantener visibilidad sobre las versiones liberadas del producto, las funcionalidades incluidas en cada una y su fecha estimada de entrega

# Plan de Liberaciones

| Release | Sprint Asociado | Funcionalidades Incluidas | Fecha Estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 0.1 (Setup) | Sprint 0 | Entornos configurados, repositorios activos, Product Backlog definido, arquitectura inicial | 15/08/2025 |
| Release 1.0 (MVP Funcional Básico) | Sprint 1 | Base de datos operativa, autenticación de usuarios por roles, interfaz inicial de visualización de stock | 05/09/2025 |
| Release 1.1 | Sprint 2 | Registro manual de ventas (tienda física / B2B) con actualización automática de stock | 26/09/2025 |
| Release 1.2 | Sprint 3 | Reportes diarios de stock, integración inicial con página web / API externa | 17/10/2025 |
| Release 2.0 (Versión Final en Producción) | Sprint 4 | Validación final, pruebas UAT, despliegue en host, entorno productivo estable | 07/11/2025 |
| Release Final – Documentación y Cierre | Sprint 5 | Manual de usuario, documentación técnica, capacitación a Old Tree, presentación final | 28/11/2025 |

# Estrategia de Liberación

Cada liberación responde a un incremento funcional validado por el equipo y el cliente siguiendo los principios de Scrum

| Actividad | Descripción | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Sprint Review | Validación funcional y demostración de cada incremento | Todo el equipo + Cliente |
| UAT (User Acceptance Testing) | Pruebas de aceptación de usuario previas a releases mayores | Product Owner + Cliente |
| Gestión de Versiones (GitHub) | Control de versiones, ramas por release y etiquetado (tags) | Equipo de Desarrollo |
| Despliegue Controlado | Liberación en entorno staging previo a producción | Scrum Máster + Dev Team |
| Documentación y Capacitación | Guías y sesiones de entrenamiento al cierre del proyecto | Todo el equipo |

# Seguimiento y Control

-Jira Software: Control del avance por sprint, historias y versiones

-GitHub: Etiquetado de releases (v0.1, v1.0, etc.) y control CI/CD

-Microsoft 365: Registro formal de entregas y reportes de avance
-Revisión con Cliente: Validación al cierre de cada sprint durante la Sprint Review

Cada reléase será documentada mediante:

-Acta de entrega y aceptación

-Evidencia de funcionalidades implementadas

-Reporte de pruebas unitarias / integradas

-Versionado del código fuente

# Resultado Esperado

El plan de liberaciones asegura que el desarrollo avance de manera incremental, entregando valor tangible al cliente cada 3 semanas, con versiones funcionales, probadas y documentadas, hasta llegar a la versión final del producto en producción