Registro de Retrospectivas // OldTree

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Martin Urbina

- Matias Suito

Asignatura: Capstone

Escuela de informática y telecomunicaciones, Duoc UC.

Contenido

1.	Introduccion

2.	Estructura de cada Retrospectiva

3.	Sprint 0 - Configuracion Inicial

4.	Sprint 1- Modulo de Productos y Stock

5.	Sprint 2 - Registro de Ventas Manuales

6.	Sprint 3 - Reportes y Dashboard

7.	Sprint 4 - Pruebas, Seguridad y Despliegue

8.	Sprint 5 - Documentacio y Cierre

9.	Feedback Adquirido

10.	Conclusion

# Objetivo

El presente documento recopila las retrospectivas correspondientes a los sprints desarrollados en el proyecto Sistema de Gestion de Stock (SSMS) para la tienda Old Tree, bajo la metolodogia ágil Scrum

El stack tecnológico en esta iteración incluye:

Frontend: React.js (Vite + Tailwind)

Backend/DB: Supabase (autenticación, API REST y gestion de datos)

Control de versiones: GitHub

Gestion ágil: Jira Software

# Estructura de cada Retrospectiva

Cada sprint se documenta con el siguiente formato

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo del Sprint | Qué se buscaba lograr (según las historias de usuario). |
| Historias de Usuario / Tareas Clave | Listado breve de historias y tareas ejecutadas. |
| Qué salió bien | Éxitos del sprint (procesos, código, colaboración, entregas). |
| Qué se puede mejorar | Dificultades o bloqueos identificados. |
| Acciones para el siguiente sprint | Compromisos del equipo para mejorar. |
| Observaciones Técnicas | Notas sobre tecnologías, herramientas o performance. |

# Sprint 0 – Configuración Inicial

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo | Configurar entorno de desarrollo, repositorio Git, conexión Supabase, estructura React y definición del Product Backlog. |
| Historias / Tareas Clave | SSMS-2, SSMS-3, SSMS-5 (pipeline CI/CD, base de datos inicial, documentación de APIs). |
| Qué salió bien | Supabase se integró fácilmente con React. Se logró pipeline básico CI/CD con GitHub Actions. |
| Qué se puede mejorar | Falta de estandarización en commits y ramas. |
| Acciones siguientes | Definir convención Gitflow y automatizar lint + test al hacer push. |
| Observaciones técnicas | Supabase facilitó la gestión inicial de tablas sin requerir backend propio. |

# Sprint 1 – Modulo de Productos y Stock

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo | Implementar CRUD de productos y visualización de stock. |
| Historias / Tareas Clave | SSMS-6 a SSMS-9 (crear, editar, eliminar y ajustar stock). |
| Qué salió bien | Interfaces limpias en React, conexión estable con Supabase, CRUD funcional. |
| Qué se puede mejorar | No se validaron todos los campos del formulario, ni se realizaron pruebas automatizadas. |
| Acciones siguientes | Implementar validaciones de formulario y agregar Jest + React Testing Library. |
| Observaciones técnicas | Hooks personalizados simplificaron la gestión del estado global del stock. |

# Sprint 2 – Registro de Ventas Manuales

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo | Registrar ventas manuales (B2B y tienda física) con actualización automática del stock. |
| Historias / Tareas Clave | SSMS-10 a SSMS-12. |
| Qué salió bien | Flujo de ventas estable, actualización instantánea del stock en Supabase. |
| Qué se puede mejorar | Falta de validación al registrar ventas simultáneas (condición de carrera). |
| Acciones siguientes | Agregar transacciones atómicas o funciones RPC en Supabase. |

# Sprint 3 – Reportes y Dashboard

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo | Generar reportes de ventas y niveles de stock mediante dashboard. |
| Historias / Tareas Clave | Historias relacionadas con visualización de reportes y conexión API. |
| Qué salió bien | Se generaron gráficos dinámicos con Recharts y conexión directa a Supabase. |
| Qué se puede mejorar | Falta de paginación y optimización de consultas. |
| Acciones siguientes | Implementar vistas materializadas o paginación por lotes en Supabase. |
| Observaciones técnicas | Recharts permitió integración ágil con datos JSON de Supabase sin backend intermedio. |

# Sprint 4 – Pruebas, Seguridad y Despliegue

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo | Pruebas completas, autenticación por roles y despliegue final. |
| Historias / Tareas Clave | Tareas de QA, configuración de roles Supabase, pruebas de login. |
| Qué salió bien | Autenticación segura, pruebas de regresión pasadas. |
| Qué se puede mejorar | Falta pipeline de rollback o entorno staging separado. |
| Acciones siguientes | Definir rollback script y pipeline de validación pre-despliegue. |
| Observaciones técnicas | DigitalOcean soportó correctamente el flujo CI/CD con React y Supabase. |

# Sprint 5 – Documentacion y Cierre

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Objetivo | Elaborar documentación técnica y capacitación al cliente. |
| Historias / Tareas Clave | Manual de usuario, presentación y pruebas post-despliegue. |
| Qué salió bien | Documentación clara, feedback positivo del cliente. |
| Qué se puede mejorar | No se documentó un checklist de mantenimiento futuro. |
| Acciones siguientes | Crear manual técnico de actualización de dependencias y seguridad. |
| Observaciones técnicas | Proyecto estable y replicable desde repositorio GitHub. |

# Feedback adquirido

| Categoría | Lección |
| --- | --- |
| Técnica | Supabase permitió reducir complejidad y eliminar backend dedicado. React simplificó las vistas con componentes reutilizables. |
| Gestión | Jira ayudó a mantener claridad en prioridades; se recomienda usar “Definition of Ready” en futuros sprints. |
| Comunicación | Las reuniones de revisión con cliente facilitaron ajustes tempranos. |
| Calidad | La integración temprana de QA redujo defectos críticos a 0 en el sprint final. |

# Conclusion

El proceso de retrospectivas permitió mantener una mejora continua del flujo ágil, optimizando tanto la coordinación del equipo como la calidad técnica del producto. El uso de herramientas cloud-first (React + Supabase + CI/CD) consolido un desarrollo moderno, eficiente y escalable para el cliente Old Tree