# Test Plan Agil // OldTree

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Martin Urbina

- Matias Suito

Asignatura: Capstone

Escuela de informática y telecomunicaciones, Duoc UC.

Contenido

1.	Objetivo

2.	Enfoque de Pruebas Agil

3.	Estrategia General

4.	Plan de Ejecucion por Sprint

5.	Criterios de Aceptacion y Metricas

6.	Responsabilidades

7.	Conclusion

# Objetivo

Garantizar la calidad continua del sistema a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, mediante la aplicación de pruebas iterativas e incrementales en cada sprint. El plan busca asegurar que cada incremento entregado cumpla con los criterios de aceptación definidos, la estabilidad técnica del producto y la satisfacción del cliente, reduciendo defectos antes del despliegue final

# Enfoque de Pruebas Agil

La estrategia de pruebas se basa en la integración temprana y continua dentro del flujo ágil, aplicando la filosofía “Test Early, Test Often”.

Cada sprint incorpora actividades de QA, desde pruebas unitarias hasta la validación final con el cliente

| Nivel de Prueba | Descripción | Herramientas | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas Unitarias | Validan funciones y componentes individuales del backend y frontend. | pytest, Karma/Jasmine | Devs |
| Pruebas de Integración | Validan la comunicación entre React, Supabase y APIS. | pytest, Postman, Insomnia | Devs |
| Pruebas Funcionales | Comprueban el cumplimiento de los criterios de aceptación de las historias de usuario. | Manuales + Selenium | Devs / Scrum Master |
| Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT) | Validación final con Old Tree del incremento desarrollado. | Checklists UAT, feedback directo | Product Owner + Cliente |
| Pruebas Automatizadas | Cobertura continua de módulos críticos (login, stock, ventas). | Selenium, pytest, Karma | Devs |

# Estrategia General

-Integración Continua (CI/CD): Ejecución automática de pruebas unitarias en cada commit al repositorio (GitHub Actions)

-Definición de Criterios de Aceptación: Cada historia de usuario incluye criterios verificables antes de ser marcada como “Done”.

-Pruebas Incrementales: Cada sprint incluye pruebas acumulativas, garantizado regresión controlada.

-Revisión de calidad de Sprint Review: Se valida funcionalidad junto al cliente

-Gestión de incidencias (Bugs): Seguimiento en Jira, priorización según impacto y criticidad

# Plan de Ejercucion por Sprint

| Sprint | Objetivo de Pruebas | Tipo de Pruebas Aplicadas | Resultados Esperados |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Configuración y Planificación | Validar entornos, repositorios y arquitectura base. | Verificación técnica de entornos (no funcional). | Entorno estable y funcional. |
| Sprint 1 – Módulo de Stock y Usuarios | Validar BD, autenticación por roles e interfaz inicial. | Unitarias (Supabase), funcionales básicas. | Acceso seguro y visualización correcta de stock. |
| Sprint 2 – Registro de Ventas Manuales | Validar formularios de ventas y actualización automática del stock. | Unitarias, integración (React - Supabase), funcionales. | Stock actualizado tras ventas físicas/B2B. |
| Sprint 3 – Integración y Reportes | Validar generación de reportes e integración con API/web. | Integración, funcionales, regresión. | Reportes correctos, comunicación estable. |
| Sprint 4 – Pruebas y Despliegue | Pruebas completas del sistema y UAT con Old Tree. | Unitarias, integración, funcionales, UAT. | Sistema validado y listo para producción. |
| Sprint 5 – Documentación y Cierre | Validar sistema en producción y documentación asociada. | Validación post-despliegue, revisión de manual de usuario. | Cierre exitoso y capacitación validada. |

# Criterios de Aceptacion y Metricas

| Criterio | Descripción | Métrica / Valor Esperado |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de pruebas unitarias | Porcentaje de funciones cubiertas | ≥ 80% |
| Defectos críticos no resueltos | Bugs que afectan la operatividad | 0 al cierre de sprint |
| Cumplimiento de criterios de aceptación | Historias marcadas como “Done” con QA aprobado | 100% por sprint |
| Tasa de regresión | Incidencias reintroducidas tras cambios | < 5% |
| Satisfacción del cliente (UAT) | Aprobación del incremento funcional | ≥ 90% aceptación |

# Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad en QA |
| --- | --- |
| Nicolás Carrasco (Dev) | Diseñar y ejecutar pruebas unitarias e integración backend (Supabase). |
| Matías Suito (Dev) | Diseñar y ejecutar pruebas frontend (React) y automatizadas. |
| Benjamín Schindler (Scrum Máster) | Supervisar QA, seguimiento de bugs en Jira, reportar métricas de cobertura. |
| Martín Urbina (Product Owner) | Definir criterios de aceptación y ejecutar pruebas de usuario (UAT) con cliente Old Tree. |
| Cliente (Old Tree) | Validar entregas funcionales en Sprint Review y firmar actas UAT. |

# Conclusion

El Test Plan Agil permite asegurar que cada entrega del proyecto cumpla con los estándares de calidad exigidos. A través de la ejecución continua de pruebas y la colaboración activa entre desarrollo, QA y cliente, se garantiza un producto estable, validado y confiable al cierre del proyecto