# RoadMap // OldTree

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Martin Urbina

- Matias Suito

Asignatura: Capstone

Escuela de informática y telecomunicaciones, Duoc UC.

Contenido

1.	Roadmap del Proyecto - Metodologia Agil (Scrum)

2.	Objetivo

3.	Planificacion por Sprints

4.	Metodologia de trabajo

5.	Gestion del roadmap

6.	Cronograma General

# Roadmap del Proyecto – Metodología Ágil (Scrum)

Nombre del proyecto: #

Metodología: Scrum

Duración total: 6 sprints (3 semanas cada uno, 18 semanas)

Herramientas de gestión: Jira Software, Microsoft 365 , GitHub

Fecha de inicio: 28/07/2025

Equipo:

Product Owner: Martin Urbina

Scrum Máster: Benjamín Schindler

Equipo de Desarrollo: Nicolas Carrasco, Matías Suito

# Objetivo

Definir la planificación incremental del sistema de gestión de stock para la empresa Old Tree. Cada sprint tiene una duración fija de 3 semanas y entrega un incremento funcional, con el objetivo de construir un sistema centralizado, escalable y validado progresivamente con el cliente.

# Planificación por Sprint

| Sprint | Objetivo Principal | Entregables Clave | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Configuración Inicial | Preparar entornos de desarrollo y backlog inicial | Configuración de entornos, repositorios GitHub, Product Backlog refinado, arquitectura preliminar | 3 semanas |
| Sprint 1 – Módulo de Productos y Stock | Implementar base de datos y sistema de usuarios | Modelo de datos en Supabase, autenticación basada en roles, interfaz inicial de stock | 3 semanas |
| Sprint 2 – Registro de Ventas Manuales | Permitir registro manual de transacciones | Formularios para ventas físicas y B2B, actualización automática del stock | 3 semanas |
| Sprint 3 – Reportes y Dashboard | Avanzar en integración externa y generar reportes diarios | Módulo de reportes diarios, integración con web/API (según factibilidad técnica) | 3 semanas |
| Sprint 4 – Pruebas, Seguridad y Despliegue | Validar e implementar en entorno productivo | Suite de pruebas (unitarias, integración, UAT), correcciones y despliegue en hosting | 3 semanas |
| Sprint 5 – Documentación y Cierre | Formalizar la entrega al cliente y capacitar usuarios | Manual de usuario, documentación técnica, capacitación a Old Tree, presentación final | - semanas |

# Metodologia de Trabajo

| Actividad |  | Descripción | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprint Planning | Definir objetivos, tareas y prioridades de cada sprint | Product Owner, Scrum Máster, Equipo |
|  | Daily Stand-up | Reunión breve diaria para seguimiento | Equipo técnico |
|  | Sprint Review | Presentación del incremento funcional al cliente | Todo el equipo + Stakeholders |
|  | Sprint Retrospective | Identificar mejoras del proceso y ajustar prácticas | Equipo Scrum |
|  | Entrega Incremental | Liberación de un incremento funcional integrado | Equipo de Desarrollo |

# Gestión del Roadmap

-Jira Software: Gestion de backlog, historias de usuario y tareas por sprint

-GitHub: Control de versiones, issues y CI/CD básico

-Microsoft 365: Documentación formal (Word, Excel, PowerPoint)

-Validacion con Cliente (Old Tree):  Al final de cada sprint en Sprint Review

# Cronograma General

| Sprint | Inicio | Término | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 28/07/2025 | 15/08/2025 | Completado |
| Sprint 1 | 18/08/2025 | 05/09/2025 | Completado |
| Sprint 2 | 08/09/2025 | 26/09/2025 | En Proceso |
| Sprint 3 | 29/09/2025 | 17/10/2025 | Planificado |
| Sprint 4 | 20/10/2025 | 07/11/2025 | Planificado |
| Sprint 5 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | Planificado |