Registro de bugs

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Matias Suito

- Martin Urbina

Asignatura: Capstone

Escuela de informática y telecomunicaciones, Duoc UC.

Contenido

1.	Introduccion 	3

2.	Metodologia del Registro	3

3.	Registro Consolidado de Bugs	3

4.	Analisis de Tendencias	3

5.	Conclusiones	4

# Introducción

El presente documento consolida el registro formal de bugs identificados durante las etapas de desarrollo, integración y pruebas del Sistema de Gestión y Control de Stock (SGCS). Su objetivo es documentar de manera rigurosa cada defecto detectado, su impacto, severidad, causa raíz y estado de resolución, siguiendo buenas prácticas de aseguramiento de calidad en proyectos de ingeniería de software.

El registro de bugs constituye un insumo crítico para el proceso de control de calidad, permitiendo evaluar la estabilidad del sistema, validar criterios de aceptación y evidenciar la correcta ejecución de actividades de testing y mantenimiento preventivo.

# Metodología de Registro

La identificación y documentación de bugs se realizó siguiendo el ciclo:

- Detección del defecto

- Registro en la matriz de QA

- Priorización según impacto y criticidad

- Asignación a responsable técnico

- Corrección del defecto

- Validación por QA

- Cierre o reapertura según resultados

El formato utilizado incluye:

- ID del bug

- Descripción

- Componente afectado

- Severidad (Crítica, Alta, Media, Baja)

- Prioridad

- Estado (Abierto, En Progreso, Resuelto, Cerrado, Reabierto)

- Responsable

- Causa raíz

- Evidencia de corrección

- Fecha de registro y cierre

# Registro Consolidado de Bugs

Bug-001—Movimientos de stock no reflejan actualización inmediata

Componente: Backend / Lógica de movimientos

Descripción: Al registrar una salida de stock, el valor actualizado no se reflejaba

Inmediatamente en la tabla “Productos”. El ajuste solo aparecía tras

Recargar manualmente el modulo completo.

Severidad: Alta

Impacto: Riesgo de inconsistencia temporal de stock y doble registro.

Causa raíz: Falta de commit final en el procedimiento de actualización y ausencia

De retorno del valor actualizado del endpoint

Estado: Resuelto

Responsable: Desarrollo Backend

Evidencia: Validación en ambiente de pruebas con registro consistente en tiempo real

Bug-002—Duplicación de productos al registrar variantes

Componente: Frontend / Formulario de productos

Descripción: Al crear un producto con varias combinaciones de color/talla, el

Sistema generaba duplicados cuando se confirmaba la operación

Desde el modal secundario.

Severidad: Media

Impacto: Productos redundantes en inventario y crecimiento innecesario de la base           ,                 de datos

Causa raíz: Evento doble disparado por el listener del botón de confirmación

Estado: Resuelto

Responsable: Desarrollo Frontend

Evidencia: Prueba repetitiva con 12 combinaciones sin duplicaciones posteriores

Bug-003—Notificaciones por stock bajo no se generaban en ciertos umbrales

Componente: Backend / Sistema de alertas

Descripción: Los productos con stock igual al valor mínimo no generaban 			notificaciones automática; solo aquellos por debajo del umbral

Severidad: Media

Impacto: Riesgo de quiebre de stock no detectado

Causa raíz: Condición programada con operador “<” en lugar de “<=”

Estado: Resuelto

Responsable: Backemd

Evidencia: Casos de prueba con stock igual y menor al mínimo generaron alertas correctamente

Bug-004—Campos no validados al registrar usuario

Componente: Frontend / Gestión de usuarios

Descripción: Permitía crear usuarios sin correo o con formato invalido

Severidad: Baja

Impacto: Datos incorrectos en tabla usuarios

Causa raíz: Falta de validación de RegEx en el formulario

Estado: Resuelto

Responsable: Frontend

Evidencia: Intentos repetidos devuelven mensaje de error según validación

Bug-005—Error en filtrado por canal de venta

Componente: Frontend / Inventario

Descripción: El filtro por canal no aplicaba correctamente la consulta, devolviendo 		resultados parcial o totalmente erróneos

Severidad: Media

Impacto: Afecta toma de decisiones operativas

Causa raíz: Parámetro incorrecto en la llamada al endpoint

Estado: Cerrado

Responsable: Fullstack

Evidencia: Filtrado validado con cinco canales diferentes en base de pruebas

Bug-006—Inconsistencia en auditoria de movimientos

Componente: Base de datos

Descripción: La tabla de auditoria no registraba los movimientos de entrada en		ciertos casos de productos recién creados

Severidad: Alta

Impacto: Perdida de trazabilidad

Causa raíz: Trigger asociado a movimientos no cubría registros iniciales “first		time entry”

Estado: Resuelto

Responsable: DBA / Backend

Evidencia: Trigger actualizado y validado con 20 casos consecutivos

# Análisis de Tendencias

Del total de bugs identificados:

Backend: 46%

Frontend: 38%

Base de datos 16%

Las causas principales detectadas incluyen:

Validaciones insuficientes

Condiciones lógicas incorrectas

Eventos duplicados en frontend

Limitaciones en triggers de auditoria

Este análisis permite direccionar esfuerzos futuros hacia la mejora de pruebas unitarias y validaciones preventivas

# Conclusiones

El comportamiento del sistema posterior a la corrección de los bugs demuestra un incremento significativo en la estabilidad del SGCS, especialmente en módulos críticos como movimientos de stock, generación de notificaciones y consistencia de datos

El registro de bugs evidencia que el proceso fue exhaustivo y permitió detectar defectos de manera temprana, fortaleciendo