Cierre Sprint Release

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Matias Suito

- Martin Urbina

Asignatura: Capstone

# 1. Propósito del Informe

Este informe presenta una visión consolidada y no técnica del proceso iterativo de desarrollo, centrado en la evolución, resultados, adaptación del backlog y valor entregado durante los sprints del proyecto Plataforma Centralizada de Gestión y Control de Stock Multicanal.

# 2. Enfoque Metodológico

El proyecto fue gestionado bajo un enfoque Scrum, empleando ciclos iterativos de desarrollo de dos a tres semanas. Cada sprint entregó incrementos funcionales validables y permitió generar retroalimentación temprana.

# 3. Evolución por Sprint

## Sprint 0

Definición técnica, arquitectura y bases del entorno.

## Sprint 1

Primera integración con WooCommerce y estructura de panel.

## Sprint 2

Reglas de negocio, dashboard inicial y consolidación de stock.

## Sprint 3

Carga masiva, ajustes manuales y roles.

## Sprint 4

Optimización, estabilidad y mejoras UI/UX.

## Sprint 5

Pruebas integrales, estabilización y preparación para entrega.

# 4. Evolución del Backlog

• Ajuste de requisitos tras descartar integración con Mercado Libre.

• Incorporación de reglas adicionales de inventario según procesos reales.

• Optimización de carga masiva basada en múltiples pruebas.

• Ajustes visuales solicitados por el cliente a partir de demostraciones.

# 5. Valor Entregado por Iteración

• Reducción del trabajo manual del cliente gracias a sincronización automática.

• Visibilidad consolidada del inventario para toma de decisiones.

• Auditoría completa del movimiento de productos.

• Facilidad de operación mediante panel unificado.

# 6. Aprendizajes Iterativos

• La comunicación temprana con el cliente fue clave para ajustar flujos.

• La calidad de datos de entrada influenció fuertemente el desarrollo.

• Las pruebas continuas permitieron reducir retrabajos.

• Los cambios en procesos internos del cliente tuvieron impacto directo.

# 7. Evaluación Final del Release

• El incremento del producto entregado al finalizar el Release cumple con lo esperado.

• Los objetivos de iteración se cumplieron de manera consistente.

• La plataforma se considera estable para uso operativo.

# 8. Conclusión General

El proceso iterativo permitió una construcción progresiva, transparente y validada del sistema. Cada sprint aportó valor incremental, y el Release final refleja una solución sólida, alineada a las necesidades del cliente y lista para su operación con observaciones menores.