Acta de Cierre de Proyecto

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Matias Suito

- Martin Urbina

Asignatura: Capstone

# 1. Propósito del Acta

El presente documento formaliza el cierre administrativo del proyecto, dejando constancia del alcance final entregado, las aprobaciones formales, el estado de conformidad y los compromisos post–cierre.

# 2. Identificación del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Plataforma Centralizada de Gestión y Control de Stock Multicanal |
| --- | --- |
| Cliente | Old Tree – Empresa de producción y venta de ropa streetwear |
| Duración del Proyecto | 28 de julio de 2025 – 28 de noviembre de 2025 |
| Metodología | Ágil (Scrum) |
| Equipo | Product Manager, Scrum Master, Dev Backend, Dev Frontend |

# 3. Alcance Final Validado

• Centralización del inventario multicanal.

• Integración con WooCommerce vía API REST.

• Procesamiento en tiempo real mediante Webhooks.

• Panel web funcional para consulta y gestión de stock.

• Control de variantes, SKU y flujos B2B/B2C.

• Auditoría de movimientos de inventario.

• Carga masiva y ajustes manuales.

• Base de datos centralizada en Supabase.

• Gestión de usuarios y roles.

# 4. Entregables Formales Aprobados

✔ Plataforma web operativa (React).

✔ Integración completa con WooCommerce.

✔ Motor de actualización de inventario.

✔ Base de datos optimizada.

✔ Documentación técnica y funcional.

✔ Capacitación básica a usuarios operativos.

# 5. Observaciones y Decisiones Ejecutivas

• El canal Mercado Libre fue removido por decisión comercial del cliente.

• Se adoptó Supabase como solución de base de datos por costos y escalabilidad.

• Se adaptaron procesos debido a que el cliente no poseía un flujo B2B formal.

• El sistema quedó operativo con observaciones menores no críticas.

# 6. Riesgos Remanentes

• Dependencia del ecosistema WooCommerce para sincronización.

• Posibles inconsistencias cuando el cliente modifica stock de forma manual.

• Necesidad de seguir fortaleciendo procesos internos (especialmente B2B).

# 7. Conformidad del Cliente

El cliente declara estar conforme con el resultado final del proyecto, manifestando un alto nivel de satisfacción respecto a la solución recibida y su alineación con los procesos operativos actuales.

# 8. Cierre Administrativo

Con la aprobación del cliente, la entrega de documentación formal y la validación de los entregables, se declara oficialmente cerrado el proyecto Plataforma Centralizada de Gestión y Control de Stock Multicanal.