Informe de Retrospectiva Final

Integrantes:

- Nicolas Carrasco

- Benjamin Schindler

- Matias Suito

- Martin Urbina

Asignatura: Capstone

# 1. Propósito de la Retrospectiva Final

El propósito de esta retrospectiva final es documentar los aprendizajes clave, fortalezas del equipo, dificultades encontradas y oportunidades de mejora identificadas a lo largo de todos los sprints del proyecto. Su enfoque es exclusivamente interno y orientado a la mejora continua.

# 2. Aspectos que Funcionaron Bien

• Comunicación efectiva entre roles (PM, SM, devs y cliente).

• Iteraciones bien definidas que permitieron entregas incrementales claras.

• Integración WooCommerce–Supabase estable y validada tempranamente.

• Alineación continua con necesidades reales del cliente.

• Capacidad del equipo para adaptarse a cambios de alcance controlados.

# 3. Aspectos a Mejorar

• Gestión más estricta de datos proporcionados por el cliente para reducir inconsistencias.

• Mayor formalización de procesos internos del cliente para evitar flujos manuales.

• Planificación más detallada en sprints donde se abordaron tareas críticas.

• Mejor definición temprana de reglas operativas B2B.

# 4. Desafíos Encontrados

• Eliminación del canal Mercado Libre obligó a reorganizar prioridades.

• Datos manuales en Excel generaban diferencias en stock difíciles de rastrear.

• Cambios en la estructura interna del cliente afectaron validaciones.

• Ajustes de UX requeridos en etapas avanzadas del desarrollo.

# 5. Fortalezas del Equipo

• Adaptabilidad ante cambios de requisitos.

• Fuerte colaboración entre desarrollo backend y frontend.

• Buena capacidad de respuesta ante incidencias.

• Orientación al valor entregado y a la experiencia del cliente.

# 6. Acciones de Mejora Propuestas

• Implementar validaciones adicionales en origen para mejorar calidad de datos.

• Reforzar procesos de testing automatizado en futuras versiones.

• Estandarizar flujos de comunicación con el cliente para nuevos requerimientos.

• Documentar más exhaustivamente procesos complejos del negocio.

# 7. Resumen Final

El equipo logró construir una solución robusta y alineada a necesidades reales del negocio. El proceso permitió consolidar prácticas colaborativas y mejorar el entendimiento de los flujos operativos del cliente. A pesar de los desafíos encontrados, la retrospectiva evidencia un proyecto exitoso con aprendizajes significativos para futuros ciclos.